## Slide 1: Kontrola Wersji Oprogramowania GitLab Issue Bord (tablica zgłoszeń/zadań)
TARNÓW 2021

## Slide 2
Issue Board
Tablica zgłoszeń jest narzędziem wspomagającym proces planowania, organizacji i wizualizacji przepływu pracy w obrębie realizowanego projektu lub jego części.
Umiejętne wykorzystywanie tablicy zgłoszeń umożliwia między innymi:
Dyskutowanie o pomysłach
Proponowanie nowych rozwiązań
Zadawanie pytań
Zgłaszanie błędów i nieprawidłowego działania
Otrzymywanie wsparcia
Rozważanie i analizę nowych implementacji kodu

## Slide 3
Issue Board
Każdy projekt GitLab dysponuje swoją własną tablicą zgłoszeń.
Aby stworzyć nowe zgłoszenie w projekcie, wystarczy z menu GitLab dla projektu wybrać
Issues -> New issue, a następnie nadać mu tytuł i dodać odpowiedni opis.
Moduł śledzenia tych ogłoszeń w GitLab (Issue Tracker) zapewnia szereg dodatkowych funkcjonalności

## Slide 4
Issue Board
Zgłoszenia poufne
Jeśli chcesz, aby dyskusja pod zgłoszeniem była dostępna tylko dla Twojego zespołu, możesz oznaczyć je jako poufne.
Nawet jeśli projekt jest publiczny to konkretne zgłoszenie będzie chronione.
Przeglądarka pokaże błąd 404 jeśli ktoś bez uprawnień przynajmniej na poziomie Reporter spróbuje otworzyć adres URL zgłoszenia.

## Slide 5
Issue Board
Terminy
Do każdego zgłoszenia możesz przypisać termin. Niektóre zespoły mają napięty grafik, więc konieczna jest możliwość ustawienia deadline’u dla wdrożeń i rozwiązywania problemów. Terminy wprowadzają taką możliwość.
W przypadku terminów w projektach wielozadaniowych, takich jak: new release, uruchomienie produktu czy też kwartalne śledzenie zadań, mamy do dyspozycji kamienie milowe.

## Slide 6
Issue Board
Przydziały
Gdy ktoś rozpoczyna pracę nad zgłoszeniem, można je przypisać bezpośrednio do tej osoby.
Przydziały można zmieniać bez ograniczeń.
Idea jest taka, by osoba przypisana była odpowiedzialna za zgłoszenie do momentu przydzielenia go komuś innemu.
Oczywiście istnieje możliwość filtrowania zgłoszenia według przydziałów.

## Slide 7
Issue Board
Oznaczenia
Oznaczenia GitLab to kolejna ważna część workflow GitLab’a. Możemy używać ich do kategoryzowania zgłoszeń, rozmieszczania ich w workflow, jak i również do nadawania priorytetów.
Oznaczenia pozwalają pracować z tablicą zgłoszeń GitLab, umożliwiając planowanie i organizując workflow.
Nowością jest możliwość tworzenia oznaczeń grupowych, które pozwalają na przypisywanie tych samych oznaczeń do grup projektów.

## Slide 8
Issue Board
Waga zgłoszeń
Każdemu zgłoszeniu można przypisać odpowiednią wagę, aby precyzyjnie ustalić stopień trudności wdrożenia zgłoszonego pomysłu.
Łatwiejsze z nich mogłyby otrzymać wagę 01-03, nieco trudniejsze 04-06, a najtrudniejsze 07-09.
W porozumieniu z zespołem możesz oczywiście wypracować własne standardy wagowe.

## Slide 9
Issue Board
GitLab Issue Board (tablica zgłoszeń) to znakomite narzędzie do planowania i organizowania zgłoszeń, umożliwiające dopasowanie ich do procesów w Twoim projekcie.
Tablica wyświetla odpowiednio oznaczone listy, umożliwiające dzielenie zgłoszeń według kategorii. Każda z list zawiera odpowiednie dla niej zgłoszenia, zaprezentowane w formie kart.
Karty można przypinać do list w dowolny sposób. Taka akcja powoduje dodanie do niej znacznika listy. W efekcie ułatwia to pracę po przełączeniu z widoku tablicy (Board) na widok zgłoszenia (Issues).

## Slide 10
Issue Board
Nowością która została wprowadzona niedawno jest możliwość wykorzystywania wielu tablic zgłoszeń (Multiple Issue Boards) w jednym projekcie. Multiple Issue Boards jest najlepszym sposobem na jednoczesne organizowanie zgłoszeń z kilku różnych workflow.

## Slide 11
Issue Board w praktyce
Jedno narzędzie / nieskończona funkcjonalność
Wszystko w jednym miejscu
Analiza problemów i postępów bez przełączania się między produktami
Jeden interfejs do śledzenia wszystkich zgłoszeń (od zaległości do wykonania)

## Slide 12
Issue Board w praktyce
Jedno narzędzie / nieskończona funkcjonalność
Wszystko w jednym miejscu
Analiza problemów i postępów bez przełączania się między produktami
Jeden interfejs do śledzenia wszystkich zgłoszeń (od zaległości do wykonania)

## Slide 13
Issue Board w praktyce
Więcej niż wizualna reprezentacja
Zagadnienia, etykiety i wszystkie metadane, które się z nimi wiążą
Te same narzędzia GitLab do sortowania i filtrowania

## Slide 14
Issue Board w praktyce
Ty określasz swój proces
A organizacja spoczywa na GitLab
Ty tworzysz etykietę
GitLab tworzy odpowiednią kartę i wiąże z nią zgłoszenia
Operacja przeciągania – drag & drop w prosty sposób pozwala przejść z jednego kroku do następnego

## Slide 15
Issue Board w praktyce
Utwórz zgłoszenie
Zgłoszenia pozwalają zbierać pomysły i dostosowywać role w zespole w celu osiągniecia wspólnego celu
Przydziel etykietę do zgłoszenia
Etykiety ułatwiają kategoryzowanie problemów na podstawie opisowych tytułów. Pomagają zespołom szybko zrozumieć kontekst problemu. Mogą służyć do opisywania typu problemu, np. „Nowa funkcja”, lub do opisywania etapu problemu, na przykład „Kontrola jakości”.
Przejdź do tablicy zgłoszeń
Zgłoszenia pojawiają się jako karty na tablicy emisyjnej. Można je uporządkować w wielu kolumnach za pomocą list.

## Slide 16
Issue Board w praktyce
Utwórz nową listę
Listy są oparte na etykietach już utworzonych dla Twojego projektu.
Każda lista zawiera sprawy przypisane do odpowiedniej etykiety.
Przenoś zgłoszenia pomiędzy listami
Wykorzystując system zgłoszeń i list możesz w łatwy sposób śledzić postępy w realizacji projektu oraz łatwo dostosowywać swoje plany, bezpośrednio na podstawie tablicy zgłoszeń.

## Slide 17
Issue Board - linki
GitLab issue boards demo
Announcing the GitLab Issue Board
Introducing the GitLab Issue Board
4 ways to use GitLab Issue Boards